Карточка проекта

Мониторинг приёмной кампании университета

Основные сведения о проекте

| Наименование проекта | Дашборд мониторинга приёмной кампании |
| --- | --- |
| Краткое наименование | AdmissionDash |
| Цель проекта | Разработка веб-приложения для мониторинга заявок, отслеживания зачислений и анализа конверсии приёмной кампании университета |
| Заказчик проекта | Учебный кейс. Приёмная комиссия университета. |
| Руководитель (Team Lead) | Зырянов Владислав Александрович |
| Сроки реализации | 2025–2026 учебный год |
| Технологии | Python 3.12, FastAPI, PostgreSQL, React, TypeScript, GitVerse |

Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Заявка | Запись о намерении абитуриента поступить на конкретную программу. Содержит статус, источник, волну и временные метки. |
| Абитуриент | Физическое лицо, подающее заявку на поступление в университет. |
| Конверсия | Отношение числа зачисленных к общему числу заявок. Формула: enrolled / applications. |
| Волна зачисления | Этап приёмной кампании (1, 2, 3). В каждой волне абитуриенты могут быть зачислены или переведены в следующую волну. |
| Источник заявки | Канал, через который поступила заявка: site (сайт), olymp (олимпиада), aggregator (агрегатор), other (прочее). |
| Статус заявки | Текущее состояние заявки: new → review → enrolled / rejected. Терминальные статусы изменению не подлежат. |
| Дашборд | Интерактивная веб-страница с метриками, графиками и фильтрами для анализа приёмной кампании. |
| CRUD | Базовые операции с данными: Create (создать), Read (прочитать), Update (обновить), Delete (удалить). |
| REST API | Интерфейс взаимодействия фронтенда с бэкендом через HTTP-запросы (GET, POST, PATCH, DELETE). |

Бизнес-цели

Приёмная комиссия университета вручную отслеживает заявки абитуриентов в таблицах Excel. Это затрудняет оперативный анализ, повышает риск ошибок и не позволяет своевременно реагировать на провалы набора по отдельным направлениям.

Основные пожелания:

- Повысить скорость реакции на провалы набора по направлениям

- Увеличить конверсию «заявка → зачисление»

- Обеспечить фильтрацию по периоду, источнику и направлению подготовки

- Предоставить экспорт данных в CSV для управленческой отчётности

- Зафиксировать историю смены статусов заявок (трассируемость)

Таблица целей и метрик

| Цель | Метрики |
| --- | --- |
| Контроль динамики заявок | applications = COUNT(заявок); обновление в реальном времени при смене фильтров ≤ 2 сек |
| Повышение конверсии | enrolled = COUNT(статус = enrolled); conversion = enrolled / applications; срезы по программе, факультету, источнику, волне |
| Анализ по источникам | Конверсия в разрезе site / olymp / aggregator / other; выявление наиболее эффективных каналов |
| Управление статусами | Лог всех изменений статуса с указанием времени и ответственного; невозможность изменить терминальный статус |
| Экспорт отчётности | CSV-файл с колонками: period, program, source, wave, applications, enrolled, conversion; в файле указаны применённые фильтры |

Проблемы с информационными потоками

| Наименование | Тип потока | Подробное описание | Уровень проблемы | Пути решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неупорядоченные данные | Хранение, Обработка | Заявки хранятся в Excel-таблицах вперемешку. Трудно отследить историю заявки, найти нужную запись и построить аналитику. | 10 | Разработать реляционную БД (PostgreSQL) с чёткой структурой таблиц и связями между ними. |
| Ручная смена статусов | Обработка | Статус заявки меняется вручную без фиксации: кто, когда и на что изменил. | 10 | Реализовать PATCH /status с записью в таблицу status_logs (время, пользователь, старый и новый статус). |
| Отсутствие аналитики | Анализ | Нет возможности быстро получить метрики конверсии в разрезе направлений, источников и волн. | 9 | Разработать эндпоинт GET /dashboard с агрегированными метриками и поддержкой фильтров. |
| Нет экспорта данных | Получение | Управленческие отчёты формируются вручную, занимают много времени и содержат ошибки. | 7 | Реализовать GET /export/report — автоматическое формирование CSV с применёнными фильтрами. |

Команда проекта

| Роль | Участник | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Team Lead | Зырянов Владислав Александрович | Архитектура, ревью PR, координация команды, документация |
| Backend Dev #1 | Груздев Владислав Евгеньевич | Модели БД, CRUD заявок/абитуриентов/программ, REST API |
| Backend Dev #2 | Коба Тимофей Сергеевич | Pydantic-валидации, дашборд-метрики, экспорт CSV, генерация синтетики |
| Frontend Dev #1 | Комаров Никита Кириллович | Дашборд с графиками, фильтры, подключение к API |
| Frontend Dev #2 | Саженин Михаил Антонович | Таблица заявок, карточка заявки, лог статусов, экспорт кнопка |

Критерии приёмки

- ≥ 3 метрики на дашборде: applications, enrolled, conversion

- Фильтры по периоду, направлению подготовки, источнику и волне

- Корректная загрузка и пересчёт метрик при смене фильтров (≤ 2 сек на T1)

- Экспорт CSV с указанием применённых фильтров в заголовке файла

- Тестовый датасет T1 с ≥ 100 заявками

- ≥ 5 валидаций данных (статус, источник, даты, FK, дубликаты)

- Лог смены статусов: время, пользователь, старый и новый статус

- Воспроизводимый демо-сценарий (шаги, входные данные, ожидаемые значения)